Утверждаю

Глава Заречного

 муниципального образования

А.И. Романенко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

31.01.2023 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Развитие дорожного хозяйства в Заречном муниципальном образовании на 2019 – 2024 годы**»**

 **ЗА 2022 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«**Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Заречного муниципального образования на 2019-2024 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| **Задача 1. Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности** |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | -зимнее содержание автомобильных дорог;-текущий ремонт автомобильных дорог Заречного муниципального образования;-выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| **Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Заречного муниципального образования на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности | 676,3 | 264,9 | 39,2 |  |
| Мероприятие Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | 676,3 | 264,9 | 39,2 |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 676,3 | 264,9 | 39,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 676,3 | 264,9 | 39,2 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе | 676,3 | 264,9 | 39,2 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2022 год | факт |
| **Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Заречного муниципального образования на 2019-2024 годы»** |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | км. | 29,6 | 29,6 | 100 |  |
| Снижение количества ДТП | шт. | 1 | 0 | 100 |  |
| Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | шт. | 1 | 0 | 100 |  |

Показатель эффективности реализации Программы 0,39

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2023 году.

Администратор программы:

администрация Заречного муниципального образования

глава Заречного муниципального образования А.И. Романенко